คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรมชลประทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- คำรับรองระหว่าง

| นายณรงค์ ลีนานนท์ | # รองอธิบดีกรมชลประทาน | ผู้รับคำรับรอง |
| --- | --- | --- |
|  | # และ |  |
| นายประพิศ จันทร์มา | # ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ # ขนาดกลาง | # ผู้ทำคำรับรอง |

- ข้าพเจ้า  นายประพิศ  จันทร์มา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน   พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้

- คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

- ข้าพเจ้า  นายประพิศ  จันทร์มา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ได้ทำความเข้าใจ
คำรับรองตามข้อ 4 แล้ว  ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทาน  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ได้ให้คำรับรองไว้

- ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

…………………………………………				……………………………………………..

(นายณรงค์  ลีนานนท์)			                          (นายประพิศ  จันทร์มา)

รองอธิบดีกรมชลประทาน			     ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ | ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) |  |  |  |  |  |  |  |
| กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | กพก01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.) | 9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | กพก02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ไร่) | 9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| กพก-SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการบริหารจัดการการชลประทาน | กพก03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) (หน่วย : ร้อยละ) | 3 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| เป้าประสงค์ระดับปฏิบัติการ (Operational Objectives) |  |  |  |  |  |  |  |
| กพก-Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน | กพก04- Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับ | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | กพก05- Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับ | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| กพก-Opo6 มีการวางแผนและบริหารงบ ประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ | กพก06-Opk12 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ) | 3 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| กพก-Opo9 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง | กพก07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 67 ครั้ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| กพก-Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน | กพก08-Opk17.1 : ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 3 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|  | กพก09-Opk17.2 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย กผง. | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| กพก-Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง | กพก10-Opk19.1 : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (หน่วย : ร้อยละ) ประเมินโดย สบค. | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|  | กพก11 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| กพก-Opo13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน | กพก12-Opk21 : ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน (หน่วย : ร้อยละ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

รายละเอียดตัวชี้วัด / เป้าหมายตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ตัวชี้วัด กพก01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

| คำอธิบาย | - ความจุกักเก็บของอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความจุกักเก็บตามที่ออกแบบไว้ ณ ระดับกักเก็บ หากเพิ่มความจุโดยเพิ่มขนาดกักเก็บของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้นับรวมในส่วนน้ำกักเก็บที่เก็บเพิ่มขึ้นด้วย - ทั้งนี้ควรเป็นไปแผนแม่บทการพัฒนาตามลุ่มน้ำและจัดการน้ำตามศักยภาพพื้นที่ภาคและ ลุ่มน้ำ โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการในการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำย่อยทั้งระบบ (Basin-based Approach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | 109.735 ล้านลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | = จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำ ณ สิ้นปีงบประมาณปีปัจจุบัน - จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำ ณ สิ้นปีงบประมาณก่อนหน้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1,2,4,7,13,15,16 วิธีการเก็บข้อมูล ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างที่กรมกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง , ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | - |  | 15.52 ล้าน ลบ.ม. |  |  | 9.54 ล้าน ลบ.ม. |  |  |  | 17.20 ล้าน ลบ.ม. |  |  | 135.65 ล้าน ลบ.ม. |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ | *คำนวณค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงปี 2560-2564 แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป01 : จำนวนปริมาณกักเก็บที่เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตัวชี้วัด กพก01-K1 : จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ล้าน ลบ.ม.)

| ลำดับที่ | สกก. | โครงการ | ปริมาณเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| รวมจำนวนปริมาณกักเก็บน้ำ |  |  | 109.735 |
| 1 | 1 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | 16.240 |
| 2 | 2 | โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง | 9.197 |
| 3 | 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร | 14.358 |
| 4 | 7 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร | 20.000 |
| 5 | 7 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร | 12.400 |
| 6 | 13 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | 23.000 |
| 7 | 15 | อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | 4.140 |
| 8 | 15 | แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพังงา | 1.100 |
| 9 | 16 | โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล | 2.300 |
| 10 | 16 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จังหวัดสงขลา | 7.000 |

เป้าประสงค์ กพก-SG1 มีแหล่งกักเก็บน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

ตัวชี้วัด กพก02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ไร่)

| คำอธิบาย | - การเพิ่มพื้นที่ชลประทานหมายถึงพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน พร้อมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานไปถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรได้ ประกอบด้วย - โครงการขนาดกลาง 55,727 ไร่ - ทั้งนี้ควรเป็นไปตามกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้เต็มศักยภาพ ตามสภาพภูมิประเทศ และการใช้น้ำ โดยให้ความสำคัญกับโครงการในลักษณะลุ่มน้ำย่อย ทั้งระบบ (Basin-based Approach) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | 55,727 ไร่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | = (จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย) × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1,3,6,8,12,13 วิธีการเก็บข้อมูล ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างที่กรมกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง , ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | - |  | 13,750 ไร่ |  |  | 20,000 ไร่ |  |  |  | 9,800 ไร่ |  |  | 28,500 ไร่ |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ | *คำนวณค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงปี 2560-2564 แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตัวชี้วัด กพก02-K2 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (หน่วย : ไร่)

| ลำดับที่ | สกก. | โครงการ | พื้นที่ชลประทาน (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- |
| รวมจำนวนพื้นที่ชลประทาน |  |  | 55,727 |
| 1 | 1 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ | 4,180 |
| 2 | 3 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ | 13,000 |
| 3 | 6 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไห พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 6,000 |
| 4 | 6 | โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลน พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ | 3,400 |
| 5 | 8 | โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) จังหวัดนครราชสีมา | 5,147 |
| 6 | 12 | โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) จังหวัดชัยนาท | 5,000 |
| 7 | 13 | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพรา พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี | 9,000 |
| 8 | 13 | โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี | 10,000 |

เป้าประสงค์ กพก-SG7 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ไปสู่ระดับการเสริมอำนาจการ

บริหารจัดการการชลประทาน

ตัวชี้วัด กพก03-K19 : ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม

ในระดับ การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) (หน่วย : ร้อยละ)

| คำอธิบาย | เป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ไปสู่ระดับสูงสุดของการสร้างความมีส่วนร่วมคือการเสริมอำนาจการพัฒนาแหล่งน้ำในระดับ 4 การร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ร้อยละ 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | = (จำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือในงานชลประทานกับประชาชนในพื้นที่ (ระดับ 4) ÷ จำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งหมด) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล - สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักบริหารโครงการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | NA |  | NA |  |  | NA |  |  |  | NA |  |  | NA |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 60 |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  | 80 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตัวชี้วัด กพก03-K19 :  ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมใน ระดับ การร่วมมือในงานชลประทาน

(Collaboration Participation)  (หน่วย : ร้อยละ)

| ลำดับที่ | สกก. | โครงการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ |

เป้าประสงค์ กพก-Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน

ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

(หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับ

| คำอธิบาย | - เป็นการพิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 63 โครงการ / รายการ - ความสำเร็จของงานการก่อสร้าง วัดจาก Opk 9.2 ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (จำนวน 63 โครงการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | 63 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ ÷ 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง , ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | - |  | 52.78% |  |  | ร้อยละ 69.61 |  |  |  | ร้อยละ 91.94 |  |  | 98.74% |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ | แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
|  |  | รวมทั้งสิ้น 63 รายการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สกก.1 | (160) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ | เชียงใหม่ | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | สกก.1 | (161) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ วังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง | เชียงใหม่ | 86,390,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | สกก.1 | (225) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ แม่สอย | เชียงใหม่ | 95,257,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | สกก.1 | (226) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ | 51,814,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | สกก.2 | (163) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว | ลำปาง | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | สกก.2 | (164) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก | ลำปาง | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 7 | สกก.2 | (228) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง | 12,740,600 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | สกก.3 | (165) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง | นครสวรรค์ | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 9 | สกก.3 | (233) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) | นครสวรรค์ | 57,580,200 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | สกก.3 | (242) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก | พิจิตร | 49,186,900 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11 | สกก.3 | (252) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง | นครสวรรค์ | 120,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 12 | สกก.4 | (167) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร | กำแพงเพชร | 100,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 13 | สกก.4 | (169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำ เขื่อนทดน้ำโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด | ตาก | 61,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 14 | สกก.4 | (240) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด(ตอนบน) | ตาก | 55,320,600 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 15 | สกก.5 | (173) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง | เลย | 40,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 16 | สกก.5 | (208) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก | หนองคาย | 60,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 17 | สกก.5 | (219) ระบบส่งน้ำระยะที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ | อุดรธานี | 30,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 18 | สกก.5 | (232) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองคาย | 47,146,400 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 19 | สกก.6 | (174) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ | ขอนแก่น | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 20 | สกก.6 | (234) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น | 72,103,200 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 21 | สกก.6 | (243) ระบบผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการผันน้ำจากฝายลำปะทาวฝั่งซ้ายเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหินลับมีด | ชัยภูมิ | 17,521,800 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 22 | สกก.6 | (244) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่1 | ขอนแก่น | 8,908,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 23 | สกก.6 | (245) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ | 27,388,500 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 24 | สกก.6 | (246) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดโคลนพร้อมระบบส่งน้ำ | ชัยภูมิ | 42,210,300 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 25 | สกก.7 | (227) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง(ตอนบน) | ยโสธร | 13,311,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 26 | สกก.7 | (235) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ | มุกดาหาร | 53,377,600 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 27 | สกก.7 | (236) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย | อำนาจเจริญ | 2,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 28 | สกก.7 | (247) ระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบกระจายน้ำ ฝายลำเซบาย | อำนาจเจริญ | 27,909,600 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 29 | สกก.8 | (176) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว | นครราชสีมา | 51,250,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 30 | สกก.8 | (177) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการ ห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 31 | สกก.8 | (178) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 32 | สกก.8 | (209) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ หาดแสงจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย | นครราชสีมา | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 33 | สกก.8 | (210) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 40,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 34 | สกก.8 | (5) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม | สุรินทร์ | 60,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 35 | สกก.9 | (179) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว | จันทบุรี | 100,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 36 | สกก.9 | (211) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว | จันทบุรี | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 37 | สกก.10 | (181) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 38 | สกก.10 | (182) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก | เพชรบูรณ์ | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 39 | สกก.10 | (184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี | เพชรบูรณ์ | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 40 | สกก.10 | (237) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล | เพชรบูรณ์ | 57,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 41 | สกก.10 | (7) แก้มลิงบึงกันเจม ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | 61,800,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 42 | สกก.12 | (186) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ อู่ตะเภา-ไร่พัฒนา(ส่วนขยาย) ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ | ชัยนาท | 135,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 43 | สกก.12 | (213) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองอีดอก ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี | 60,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 44 | สกก.12 | (4) อาคารประกอบ แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 50,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 45 | สกก.12 | (37) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน (ระยะ 2) ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี | 30,600,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 46 | สกก.13 | (187) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 47 | สกก.13 | (188) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย | กาญจนบุรี | 118,679,312 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 48 | สกก.13 | (189) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำ จากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา | กาญจนบุรี | 94,351,832 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 49 | สกก.13 | (190) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ | กาญจนบุรี | 66,917,716 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 50 | สกก.13 | (191) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย | กาญจนบุรี | 76,625,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 51 | สกก.13 | (214) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี | กาญจนบุรี | 72,650,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 52 | สกก.14 | (192) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 53 | สกก.14 | (194) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง | เพชรบุรี | 69,680,342 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 54 | สกก.14 | (216) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน | เพชรบุรี | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 55 | สกก.15 | (6) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง | พังงา | 90,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 56 | สกก.16 | (196) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ | ตรัง | 50,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 57 | สกก.16 | (198) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง | สตูล | 90,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 58 | สกก.16 | (199) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด อำเภอเมืองพัทลุง | พัทลุง | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 59 | สกก.16 | (200) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา | สงขลา | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 60 | สกก.16 | (217) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง | ยะลา | 50,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 61 | สกก.16 | (218) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง | ยะลา | 50,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก04-Opk9.2 : ร้อยละของงานก่อสร้างอาคารชลประทานขนาดกลางที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 62 | สกก.16 | (11) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านนาทองสุข ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม | สงขลา | 50,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 63 | สกก.16 | (12) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านอู่เรือ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา | สงขลา | 40,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

เป้าประสงค์ กพก-Opo5 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน

ตัวชี้วัด กพก05- Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

(หน่วย : ร้อยละ) วัดแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักตามเงินงบประมาณที่ได้รับ

| คำอธิบาย | - เป็นการพิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 23 โครงการ / รายการ - ความสำเร็จของงานการก่อสร้าง วัดจาก Opk 9.4 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (จำนวน 23 โครงการ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | 23 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ ÷ 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 1-17 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง , ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | 35.29% |  | 63.05% |  |  | 88.46% |  |  |  | 68.11% |  |  | 63.73% |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ | แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ตัวชี้วัด กพก05- Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
|  |  | รวมทั้งสิ้น 23 รายการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สกก.5 | (19) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย | หนองคาย | 60,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | สกก.6 | (2) อาคารประกอบ ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น | ขอนแก่น | 20,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | สกก.6 | (94) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 | ขอนแก่น | 46,908,600 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | สกก.7 | (21) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ ห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล | มุกดาหาร | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5 | สกก.7 | (97) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ | นครพนม | 47,430,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | สกก.7 | (106) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก | นครพนม | 36,550,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 7 | สกก.8 | (13) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี | ปทุมธานี | 90,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | สกก.8 | (88) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ พระศรีศิลป์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค | สระบุรี | 80,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 9 | สกก.8 | (95) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 | นครปฐม | 37,197,500 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 10 | สกก.11 | (96) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 | ปทุมธานี | 50,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11 | สกก.12 | (4) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก | สุพรรณบุรี | 100,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ตัวชี้วัด กพก05- Opk9.4 : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (หน่วย : ร้อยละ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ บาท | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |
| 12 | สกก.12 | (5) อาคารประกอบ คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช | สุพรรณบุรี | 109,381,500 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 13 | สกก.12 | (15) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร | พระนครศรี อยุธยา | 75,800,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 14 | สกก.12 | (16) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปตร.พระงาม ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี | สิงห์บุรี | 95,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 15 | สกก.12 | (107) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 | สุพรรณบุรี | 28,300,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 16 | สกก.12 | (108) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | สุพรรณบุรี | 33,619,300 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 17 | สกก.13 | (17) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย | กาญจนบุรี | 74,590,449 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 18 | สกก.14 | (84) ประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัย ลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก | ชุมพร | 50,640,812 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 19 | สกก.16 | (6) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง | ตรัง | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 20 | สกก.16 | (18) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน | พัทลุง | 60,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 21 | สกก.16 | (83) ท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว(ระยะที่2) ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง | ตรัง | 30,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 22 | สกก.16 | (85) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ คลองท่างิ้ว ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด | ตรัง | 70,000,000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 23 | สกก.16 | (109) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำ คลองลำเลียง | ตรัง | 25,135,500 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

เป้าประสงค์ กพก-Opo6 มีการวางแผนและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด กพก06-Opk12 :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (หน่วย : ร้อยละ)

| คำอธิบาย | เป็นการพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่เป็นการเบิกจ่ายของกรมหรือทุกสำนัก กอง ของกรมชลประทานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ตามมติคณะรัฐมนตรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | = (จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ÷ จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับการจัดสรรทั้งหมด) x100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 ผู้รวบรวมข้อมูล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง , ส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | 68.66 % |  | 83.93 % |  |  | 97.98 % |  |  |  | 94.82 % |  |  | 88.53 % |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 48.68 | 58.66 |  |  | 68.01 |  |  | 75.76 | 85.68 |  |  | 93.62 |  |  | 99.30 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 81 |  |  | 83 |  |  | 85 |  |  |  | 87 |  |  | 89 |  |
| หมายเหตุ | แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ใช้ตัวชี้วัด ชป24: ร้อยละของอัตราการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เป้าประสงค์ กพก-Opo9 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ตัวชี้วัด กพก07 :	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการ

ก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

| คำอธิบาย | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 67 ครั้ง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ร้อยละ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | (จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตามแผน) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | 87.88% 2.58 คะแนน |  | 271.42% 5 คะแนน |  |  | 100% 5 คะแนน |  |  |  | 100% 5 คะแนน |  |  | 100% 5 คะแนน |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ตัวชี้วัด กพก07 :	ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการ

ก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย 67 ครั้ง)

| กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (เป้าหมาย 67 ครั้ง) |  |
| --- | --- |
| หน่วยงาน | จัดประชุมเกษตรกรชี้แจงและประชาสัมพันธ์/ครั้ง |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 | 5 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 | 3 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 | 1 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 | 3 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 | 2 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 | 9 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 | 5 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 | 2 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 | 4 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 | 7 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 | 4 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 | 5 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 | 3 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 | 5 |
| สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 | 9 |
| รวม | 67 |

เป้าประสงค์ กพก-Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน

ตัวชี้วัด กพก08-Opk17.1 :  คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนด

| คำอธิบาย | คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด รายละเอียดการดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและไม่ข้ามขั้นตอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดการดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและไม่ข้ามขั้นตอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | 5 คะแนน |  | 5 คะแนน |  |  | 5 คะแนน |  |  |  | 5 คะแนน |  |  | 5 คะแนน |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 10 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  | 70 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| ระดับคะแนน | รายละเอียดการดำเนินการ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. โครงสร้างเว็บไซต์ 1.1 มีเว็บไซต์ สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ (1 คะแนน) 1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย (1) หน้าหลัก (1 คะแนน) (2) เกี่ยวกับองค์กร ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน) - โครงสร้างหน่วยงาน - หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ - ยุทธศาสตร์ ของ สำนัก/กอง (3) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (2 คะแนน) - คำรับรองการปฏิบัติราชการ - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง (4) ติดต่อเรา ประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ (1 คะแนน) - ที่ตั้งหน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) (1 คะแนน) 1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ (1 คะแนน) 1.4 มีคำแถลงการณ์สงวนลิขสิทธิ์ (copyright) ตามเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (1 คะแนน) | 10 |
| 2 | 2. การออกแบบเว็บไซต์ 2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน (5 คะแนน) 2.2 มีรูปแบบ โครงสร้างสี อักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสมตามมาตรฐานของทางราชการและหน่วยงาน มีการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง (5 คะแนน) 2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (5 คะแนน) 2.4 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่เหมาะสม และข้อมูลที่สำคัญง่ายต่อการเข้าถึง (5 คะแนน) | 20 |
| 3 | 3. การเชื่อมโยง (Link) 3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/โครงการ ภายใต้สังกัด กรมชลประทาน (3 คะแนน) 3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน (3 คะแนน) 3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม (3 คะแนน) 3.4 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ (3 คะแนน) 3.5 มีการเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ (4 คะแนน) 3.6 มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน (KM) (4 คะแนน) | 20 |
| 4 | 4. การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ 4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ตามความเหมาะสม (4 คะแนน) 4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก (4 คะแนน) 4.3 มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม (3 คะแนน) 4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงานของตน เช่น Facebook หรือ Fan page หรืออื่น ๆ (4 คะแนน) 4.5 เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์ทุกบราวเซอร์โดยไม่ผิดเพี้ยน (4 คะแนน) | 20 |
| 5 | 5. การ Update และการแสดงผลข้อมูล 5.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์มีข้อมูลที่ทันสมัย และแสดงวันที่การปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด (6 คะแนน) 5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่ (6 คะแนน) 5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (6 คะแนน) 5.4 แสดง Navigation ที่ชัดเจนของหน่วยงาน (6 คะแนน) 5.5 สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น Tablet และ Smart phone (Web Responsive) (6 คะแนน) | 30 |
|  | รวม | 100 |

เป้าประสงค์ กพก-Opo10 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในงานชลประทาน

ตัวชี้วัด กพก09-Opk17.2 :  ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)

(หน่วย: ร้อยละ)

| คำอธิบาย | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ร้อยละ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | (ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | ทุก 6 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | โครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1-17 สำนัก/กองส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | - |  | ร้อยละ 90.25 |  |  | 4.54 คะแนน ร้อยละ 99.89 |  |  |  | 4.84 คะแนน ร้อยละ 99.22 |  |  | 4.97 คะแนน ร้อยละ 99.85 |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 100 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 80 |  |  | 85 |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เป้าประสงค์ กพก-Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด กพก10-Opk19.1 :  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (หน่วย : ร้อยละ)

| คำอธิบาย | - บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจนพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีมมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลายผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร 2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานมีขวัญกำลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 4. ด้านนโยบายและการบริหารงานเป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงานค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ร้อยละ 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | คะแนน =Σร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน จำนวนด้านทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | - |  | ร้อยละ 91.20 |  |  | ร้อยละ 81.07 |  |  |  | ร้อยละ 79.42 |  |  | ร้อยละ 83.45 |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 40 | 50 |  |  | 60 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  | 85 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เป้าประสงค์ กพก-Opo12 บุคลากรมีสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด กพก11 :	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (หน่วย : ร้อยละ)

| คำอธิบาย | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โดยวัดความพึงพอใจในงาน.............. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ร้อยละ 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) × 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | ทุก 6 เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล : สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ออกแบบ วิธีการเก็บข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล / รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
|  | ร้อยละ 78.00 |  | ร้อยละ 91.40 |  |  | ร้อยละ 90.40 |  |  |  | ร้อยละ 89.10 |  |  | ร้อยละ 92.90 |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
|  | 100 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 65 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  | 85 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

เป้าประสงค์ กพก-Opo13 มีผลงานการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ในงานชลประทาน

ตัวชี้วัด กพก12-Opk21 :	ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(หน่วย : ร้อยละ)

| คำอธิบาย | ความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ได้มีการจัดคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) แล้วเสร็จตามแผนจัดการความรู้ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ มีการตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน นำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นคู่มือการปฏิบัติงานในคลังความรู้ของสำนัก/กอง โดยมีเนื้อหา และรูปแบบ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการปฏิบัติงานนั้น และสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบ วิธีและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย/หน่วยวัด | ร้อยละ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรการคำนวณ | (จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดและมีการเผยแพร่ ÷จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามแผน) x100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ความถี่การวัด | รายปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| การประเมินผลตัวชี้วัด | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | แหล่งข้อมูล : กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล: การรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สำนัก/กองที่รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บข้อมูล | ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมข้อมูล | ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ตั้งเป้าหมาย | กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ปีงบประมาณ 2555 |  | ปีงบประมาณ 2556 |  |  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | มีนาคม | เมษายน |  |  | พฤษภาคม |  |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  | สิงหาคม |  |  | กันยายน |
| เกณฑ์การให้คะแนน | ระดับคะแนน 1 |  |  | ระดับคะแนน 2 |  |  | ระดับคะแนน 3 |  |  |  | ระดับคะแนน 4 |  |  | ระดับคะแนน 5 |  |
|  | 60 |  |  | 70 |  |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  | 100 |  |
| หมายเหตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |