คำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กรมชลประทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- คำรับรองระหว่าง

| นายสัญชัย เกตุวรชัย | รองอธิบดีกรมชลประทาน | ผู้รับคำรับรอง |
| --- | --- | --- |
|  | และ |  |
| นายประพิศ จันทร์มา | ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | ผู้ทำคำรับรอง |

- ข้าพเจ้า นายประพิศ  จันทร์มา  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน   พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของ        กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้

- คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559   โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน  เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

- ข้าพเจ้า นายประพิศ  จันทร์มา  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 4 แล้ว  ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทาน  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ได้ให้คำรับรองไว้

- ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

…………………………………………				……………………………………………..

(นายสัญชัย  เกตุวรชัย)			                (นายประพิศ  จันทร์มา)

รองอธิบดีกรมชลประทาน			     ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

แผนที่ยุทธศาสตร์กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ประสิทธิผล

ตามพันธกิจ

คุณภาพ

การให้บริการ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

การพัฒนา

องค์กร

กพก.1 มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

กพก.3  การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง    แล้วเสร็จตามแผนงาน

กพก.4 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

กพก.5 ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   มีส่วนร่วม

กพก.6 มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน

กพก.8 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

กพก.9 องค์กรมีการจัดการความรู้

กพก.10 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กพก.2  ผู้รับบริการภายใน

กรมชลประทานมีความพึงพอใจ

กพก.7 ระบบบริหารงาน

มีประสิทธิภาพ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง | ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน | น้ำหนัก (%) | เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ |  | 30 |  |  |  |  |  |
| กพก-1 มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้น | กพก01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) (เป้าหมาย 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร) | 15 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | กพก02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) (เป้าหมายรวม 80,500 ไร่) | 15 | 84.89 | 87.34 | 89.79 | 92.24 | 94.69 |
| มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ |  | 5 |  |  |  |  |  |
| กพก-2 ผู้รับบริการภายใน กรมชลประทานมีความพึงพอใจ | กพก-03 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ |  | 45 |  |  |  |  |  |
| กพก-3 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน | กพก-04 : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 39 รายการ ) | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|  | กพก-05 : ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 43 รายการ) | 5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| กพก-4 การเตรียมความพร้อมก่อนการ ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน | กพก-06 : ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| กพก-5 ประชาชน ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม | กพก-07 : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมายรวม 65 ครั้ง) | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | กพก-08 : ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด | 5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| กพก-6 มีผลการศึกษา วิจัยและการ พัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน | กพก-09 : ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 1 เรื่อง) | 5 | 50 | 75 | 100 | 100 เสร็จก่อน 15ก.ย. | 100 เสร็จก่อน 1 ก.ย. |
| กพก-7 ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ | กพก-10 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) | 15 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร |  | 20 |  |  |  |  |  |
| กพก-8 บุคลากรมีสมรรถนะและ ขวัญกำลังใจในการทำงาน | กพก-11 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) | 5 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| กพก-9 องค์กรมีการจัดการความรู้ | กพก-12 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) | 5 | 1.00-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51- 3.00 | 3.01- 5.00 |
| กพก-10 มีระบบฐานข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | กพก-13 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน) | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | กพก-14 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|  | น้ำหนักรวม | 100 |  |  |  |  |  |

มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

| KPI Code | กพก-01 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | -ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความจุเก็บกักตามที่ออกแบบไว้ ณ ระดับเก็บกักหากเพิ่มความจุโดยเพิ่มขนาดเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้นับรวมในส่วนน้ำเก็บกักที่เก็บได้เพิ่มขึ้นด้วย -เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 5 โครงการ คือ 135.65 ล้านลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดแนบ) |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 15 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | คะแนน = Σ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x น้ำหนักแต่ละโครงการ) |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15.52 ล้าน ลบ.ม. | 9.54 ล้าน ลบ.ม. | 17.20 ล้าน ลบ.ม. |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4,5,9,4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมส่งเรื่องยืนยันปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มเก็บกัก |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4,5,9,4 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

กพก-01 : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | ที่ตั้ง |  |  | ปริมาณเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.) | งบประมาณ (ล้านบาท) | น้ำหนัก | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |  |  |
|  | โครงการขนาดกลาง 5 โครงการ |  |  |  | 135.65 | 263.4252 | 15.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก | ทุ่งเสลี่ยม | ศรีสำโรง | สุโขทัย | 14.00 | 50.3708 | 1.5481 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 2 | โครงการน้ำเลย | แก่งศรีภูมิ | ภูหลวง | เลย | 35.00 | 63.3962 | 3.8703 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 3 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง | โคกม่วง | โนนสัง | หนองบัวลำภู | 20.80 | 29.3987 | 2.3000 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 4 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | วังใหม่ | วังสมบูรณ์ | สระแก้ว | 60.00 | 91.0095 | 6.6347 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 5 | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล | ทับใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 5.85 | 29.2500 | 0.6469 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |

| KPI Code | กพก-02 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | - พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืช การก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 1-5 ปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มของพื้นที่ชลประทาน จึงหมายถึงงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง และแหล่งน้ำชุมชนที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ - เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 6 โครงการ รวม 80,500 ไร่ (รายละเอียดแนบ) |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 15 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | (จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ÷ จำนวนพื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย) × 100 |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 84.89 2 = ร้อยละ 87.34 3 = ร้อยละ 89.79 4 = ร้อยละ 92.24 5 = ร้อยละ 94.69 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13,750 ไร่ | 20,000 ไร่ | 9,800 ไร่ |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4,6,9,13,14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4,6,9,13,14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

กพก-02 : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | ที่ตั้ง |  |  | พื้นที่ชลประทาน (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | น้ำหนัก | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |  |  |
|  | โครงการขนาดกลาง 6 โครงการ |  |  |  | 80,500 | 318.2273 | 15.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กลัดหลวง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 4,100 | 60.0000 | 0.7640 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 2 | ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กลอนโด | มะขามเตี้ย | กาญจนบุรี | 9,000 | 85.0000 | 1.6770 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 3 | สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | โพธิ์ไชย | โคกโพธิ์ไชย | ขอนแก่น | 20,000 | 55.4957 | 3.7267 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 4 | ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | 16,400 | 59.8463 | 3.0559 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 5 | ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 | คลองน้ำไหล | คลองลาน | กำแพงเพชร | 25,000 | 28.9467 | 4.6584 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 6 | สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบบส่งน้ำ | ทุ่งพระ | คอนสาร | ชัยภูมิ | 6,000 | 28.9386 | 1.1180 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |

มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

| KPI Code | กพก-03 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | ผู้รับบริการภายในของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้แก่ สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน ที่มีการติดต่อประสานงานกับกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง รวมทั้งสำนักชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ไปบำรุงต่อ |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | (ผลรวมคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ÷ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด) × 100 |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม-มีนาคม) | ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 65 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 75 4 = ร้อยละ 80 5 = ร้อยละ 85 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ร้อยละ 91.40 | ร้อยละ 90.40 | ร้อยละ 89.10 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | ทุก 6 เดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนัก/กอง และหน่วยงานภายในกรมชลประทาน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ออกแบบสอบถาม วิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลประมวลผล / รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

| KPI Code | กพก-04 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัดชป11.2 | : | ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้น จำนวน 39 โครงการ (แยกเป็นรายแห่ง) (รายละเอียดแนบ) |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ ÷ 100) |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 คก. ร้อยละ 52.78 | 43 คก. ร้อยละ 69.61 | 34 คก. ร้อยละ 91.94 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวงข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| กพก-04 ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
|  |  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |  |  |
|  |  | รวมทั้งสิ้น 39 รายการ |  |  | 5.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สกก.1 | (29) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เชียงใหม่ | 568.0000 | 0.4740 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 2 | สกก.1 | (56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ | 87.7500 | 0.0732 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 3 | สกก.1 | (57) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ | เชียงใหม่ | 60.0000 | 0.0501 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 4 | สกก.2 | (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ลำปาง | 448.0000 | 0.3738 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 5 | สกก.2 | (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) | ลำปาง | 48.7500 | 0.0407 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 6 | สกก.3 | (26) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) | นครสวรรค์ | 95.0000 | 0.0793 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 7 | สกก.3 | (45) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) | นครสวรรค์ | 214.0000 | 0.1786 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 8 | สกก.4 | (13) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง | สุโขทัย | 164.1038 | 0.1369 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 9 | สกก.4 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กำแพงเพชร | 90.0000 | 0.0751 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 10 | สกก.5 | (16) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย | เลย | 251.0000 | 0.2095 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 11 | สกก.5 | (36) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล | เลย | 153.5800 | 0.1282 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 12 | สกก.6 | (20) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) | ขอนแก่น | 358.7500 | 0.2994 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 13 | สกก.6 | (35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ | ชัยภูมิ | 122.5000 | 0.1022 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 14 | สกก.6 | (46) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 | ขอนแก่น | 307.5000 | 0.2566 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 15 | สกก.7 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | มุกดาหาร | 72.9110 | 0.0608 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 16 | สกก.7 | (48) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย | อำนาจเจริญ | 117.5000 | 0.0981 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 17 | สกก.8 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง | ศรีสะเกษ | 60.0000 | 0.0501 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 18 | สกก.8 | (62) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา (ฝั่งขวา) | นครราชสีมา | 48.7500 | 0.0407 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 19 | สกก.8 | (63) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ | ศรีสะเกษ | 78.0000 | 0.0651 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 20 | สกก.8 | (64) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านกุดชุมแสง | สุรินทร์ | 58.5000 | 0.0488 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 21 | สกก.9 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง | สระแก้ว | 91.0095 | 0.0759 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 22 | สกก.9 | (3) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด | จันทบุรี | 95.0000 | 0.0793 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 23 | สกก.9 | (21) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 | จันทบุรี | 211.2223 | 0.1763 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 24 | สกก.10 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ | เพชรบูรณ์ | 85.0000 | 0.0709 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 25 | สกก.10 | (41) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 | เพชรบูรณ์ | 95.0000 | 0.0793 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 26 | สกก.10 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล | เพชรบูรณ์ | 259.0000 | 0.2161 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 27 | สกก.10 | (65) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง | เพชรบูรณ์ | 48.7500 | 0.0407 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 28 | สกก.12 | (51) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง | ชัยนาท | 593.0000 | 0.4948 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 29 | สกก.12 | (66) ระบบท่อส่งน้ำ PL2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา (ส่วนขยาย) | ชัยนาท | 87.7500 | 0.0732 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 30 | สกก.13 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กาญจนบุรี | 90.0000 | 0.0751 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 31 | สกก.13 | (30) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี | 85.0000 | 0.0709 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 32 | สกก.13 | (38) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล | กาญจนบุรี | 95.0000 | 0.0793 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 33 | สกก.13 | (42) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ | กาญจนบุรี | 70.5620 | 0.0589 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 34 | สกก.13 | (67) อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ | กาญจนบุรี | 63.3750 | 0.0529 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 35 | สกก.14 | (6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพชรบุรี | 60.0000 | 0.0501 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 36 | สกก.16 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว | ตรัง | 319.1000 | 0.2663 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 37 | สกก.16 | (28) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล | สตูล | 80.1315 | 0.0669 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 38 | สกก.16 | (44) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ยะลา | 90.0000 | 0.0751 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 39 | สกก.16 | (70) ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด โครงการระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด | พัทลุง | 68.2500 | 0.0570 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |

| KPI Code | กพก-05 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัดชป11.4 | : | ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน 43 โครงการ(แยกเป็นรายแห่ง) (รายละเอียดแนบ) |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ ÷ 100) |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 60 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 90 5 = ร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17 คก. | 27 คก. ร้อยละ 74.31 | 26 คก. ร้อยละ 90.45 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| กพก-05 ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หน่วย งาน | รายการ | จังหวัด | งบประมาณ ล้านบาท | น้ำหนัก (%) | ระดับคะแนน (ร้อยละ) |  |  |  |  | คะแนนที่ได้ | คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก |
|  |  |  |  |  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 | ระดับ 5 |  |  |
|  |  | รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ |  |  | 5.0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สกก.1 | (29) ประตูระบายน้ำวังหิน | เชียงใหม่ | 19.6950 | 0.0158 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 2 | สกก.3 | (13) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก | 82.8750 | 0.0664 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 3 | สกก.3 | (61) งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก | 23.2860 | 0.0187 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 4 | สกก.3 | (62) สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ | พิษณุโลก | 13.4136 | 0.0108 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 5 | สกก.4 | (12) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร | สุโขทัย | 68.2500 | 0.0547 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 6 | สกก.4 | (129) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 3 | สุโขทัย | 48.7500 | 0.0391 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 7 | สกก.6 | (8) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 | ขอนแก่น | 186.1534 | 0.1492 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 8 | สกก.6 | (52) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ | ขอนแก่น | 514.9170 | 0.4127 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 9 | สกก.7 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา | นครพนม | 215.0000 | 0.1723 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 10 | สกก.7 | (20) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ | นครพนม | 279.0000 | 0.2236 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 11 | สกก.7 | (53) โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังฮวก | นครพนม | 438.7500 | 0.3517 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 12 | สกก.8 | (11) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 | นครปฐม | 78.3196 | 0.0628 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 13 | สกก.8 | (15) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 | นครปฐม | 335.8000 | 0.2692 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 14 | สกก.8 | (24) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ | สุรินทร์ | 48.7500 | 0.0391 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 15 | สกก.8 | (63) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู | ศรีสะเกษ | 24.3750 | 0.0195 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 16 | สกก.8 | (130) ประตูระบายน้ำปลายคลองระพีพัฒน์ (ปตร.พระธรรมราชา) โครงการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา | ปทุมธานี | 175.5000 | 0.1407 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 17 | สกก.10 | (16) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ | เพชบูรณ์ | 53.6250 | 0.0430 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 18 | สกก.11 | (17) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน | กรุงเทพมหานคร | 99.3220 | 0.0796 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 19 | สกก.11 | (18) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 | ปทุมธานี | 334.1880 | 0.2679 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 20 | สกก.11 | (21) ประตูระบายน้ำคลองจินดา | นครปฐม | 308.0000 | 0.2469 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 21 | สกก.11 | (23) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง | นนทบุรี | 428.8974 | 0.3438 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 22 | สกก.11 | (131) ประตูระบายน้ำคลองสามวา | ปทุมธานี | 87.7500 | 0.0703 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 23 | สกก.12 | (4) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | สุพรรณบุรี | 274.7000 | 0.2202 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 24 | สกก.12 | (6) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน | สุพรรณบุรี | 257.8500 | 0.2067 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 25 | สกก.12 | (10) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 | พระนครศรี อยุธยา | 68.2500 | 0.0547 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 26 | สกก.12 | (54) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 | สุพรรณบุรี | 156.0000 | 0.1250 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 27 | สกก.12 | (55) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) | สุพรรณบุรี | 183.3000 | 0.1469 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 28 | สกก.12 | (132) อาคารประกอบ ปตร.พระงาม | สิงห์บุรี | 97.5000 | 0.0782 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 29 | สกก.12 | (144) อาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบึงลาดเตียน | สุพรรณบุรี | 27.8953 | 0.0224 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 30 | สกก.13 | (133) อาคารป้องกันตลิ่งฝายทดน้ำบ้านหนองรี | กาญจนบุรี | 78.0000 | 0.0625 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 31 | สกก.14 | (14) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย | ชุมพร | 19.5000 | 0.0156 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 32 | สกก.14 | (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น | ระนอง | 48.7500 | 0.0391 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 33 | สกก.15 | (25) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย | พังงา | 48.7500 | 0.0391 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 34 | สกก.16 | (19) แก้มลิงบ้านหนองยาว | ตรัง | 109.4624 | 0.0877 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 35 | สกก.16 | (56) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง | 224.2500 | 0.1798 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 36 | สกก.16 | (57) ประตูระบายน้ำคลองระโนด โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา | 146.2500 | 0.1172 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 37 | สกก.16 | (58) คลองศาลาหลวงพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ | สงขลา | 243.7500 | 0.1954 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 38 | สกก.16 | (64) ค่าก่อสร้างสะพานพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว | ตรัง | 38.8800 | 0.0312 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 39 | สกก.16 | (65) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง | พัทลุง | 56.5500 | 0.0453 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 40 | สกก.16 | (66) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 | พัทลุง | 94.5750 | 0.0758 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 41 | สกก.16 | (67) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 | พัทลุง | 52.6500 | 0.0422 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 42 | สกก.16 | (68) อาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง | ตรัง | 68.2500 | 0.0547 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| 43 | สกก.16 | (134) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน โครงการอาคารป้องกันตลิ่งบ้านป่าบอน | พัทลุง | 78.0000 | 0.0625 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |

| KPI Code | กพก-06 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัดชป12 | : | ร้อยละของโครงการที่สามารถเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | - การเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นหน่วยงานในการประสานงานและผลักดันให้การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ประสบความสำเร็จตามแผน - ไม่นับกรณีที่ติดปัญหาการจัดหาที่ดิน ของรัฐและเอกชน และการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักนโยบายและ แผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | (ผลงานรวม ÷ แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณเตรียมความพร้อม) × 100 |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.52 คะแนน | 4 คะแนน ร้อยละ 95 | 4.99 คะแนน ร้อยละ 99.37 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| KPI Code | กพก-07 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆจำนวน 65 ครั้ง |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | (จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตามแผน) x 100 |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 76 ครั้ง ร้อยละ 271.42 | 50 ครั้ง ร้อยละ 100 | 42 ครั้ง ร้อยละ 100 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| KPI Code | กพก-08 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | ร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | นับร้อยละของการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด ภายในสำนัก/กอง |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |
| สูตรในการคำนวณ | : | (จำนวนการจัดทำรายงานได้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด÷ จำนวนการจัดทำรายงานทั้งหมด) × 100 |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 70 2 = ร้อยละ 75 3 = ร้อยละ 80 4 = ร้อยละ 85 5 = ร้อยละ 90 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 คะแนน ร้อยละ 95.20 | 5 คะแนน ร้อยละ 90 | 5 คะแนน ร้อยละ 95 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายเดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1-16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| KPI Code | กพก-09 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : |  | ร้อยละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (เป้าหมาย รวม 1 เรื่อง) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : |  | - เป็นการวัดผลการดำเนินงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา ที่สนับสนุนการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสำนัก/กอง ในประเด็นยุทธศาสตร์กรม และในภารกิจสนับสนุนทั้งที่เป็นงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาของสำนัก/กอง หรือบุคลากรภายในสำนัก/กอง หรือของผู้เชี่ยวชาญประจำกรม ที่ใช้ในงบประมาณ หรือไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่วางแผนไว้ - งานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอน ระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายเกิดประโยชน์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของสำนัก/กอง หรือกรม - สำนัก/กอง สามารถเป็นผู้กำหนดได้เองว่าจะดำเนินงานในลักษณะคู่มืองานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : |  | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทตัวชี้วัด | : |  | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมาย | : |  | ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยวัด | : |  | ร้อยละ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : |  | ร้อยละ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : |  | ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรในการคำนวณ |  | : |  | ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลการดำเนินงานของแต่ละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) |  | : |  | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  | สิงหาคม | กันยายน |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 60 |  | 70 | 80 |  | 90 | 100 |
| เกณฑ์การให้คะแนน |  | : |  | 1 = ร้อยละ 50 2 = ร้อยละ 75 3 = ร้อยละ 100 4 =ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 5 = ร้อยละ 100เสร็จก่อน 1 ก.ย. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน |  | : |  | ปี 2556 |  |  | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |
|  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 5 คะแนน |  |  |
| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน |  | : |  | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล |  | : |  | แหล่งข้อมูล ส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมจากแหล่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้กำกับตัวชี้วัด |  | : |  | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด |  | : |  | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KPI Code | กพก-10 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | - การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานชลประทาน (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทานและตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) - การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด - รายจ่ายลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน้าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุนเป็นต้นสามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย - ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นโดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อนละ 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรในการคำนวณ |  | : | (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ) งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ) x 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) |  | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  | สิงหาคม | กันยายน |  |
|  |  |  | 60 | 65 | 70 |  | 75 | 80 |  | 85 | 90 |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน |  | : | 1 = ร้อยละ 78 2 = ร้อยละ 81 3 = ร้อยละ 84 4 = ร้อยละ 87 5 = ร้อยละ 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน |  | : | ปี 2556 |  |  | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |
|  |  |  | 5 คะแนน ร้อยละ 83.93 |  |  | 5 คะแนน ร้อยละ 97.98 |  |  | 5 คะแนน ร้อยละ 94.82 |  |  |
| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน |  | : | รายเดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล |  | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล รวบรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)/รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้กำกับตัวชี้วัด |  | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด |  | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |  |  |  |  |  |  |  |  |

มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร

| KPI Code | กพก-11 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัดชป27 | : | ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | - บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจนพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีมมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลายผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร 2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานมีขวัญกำลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ 4. ด้านนโยบายและการบริหารงานเป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงานค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สูตรในการคำนวณ | : | คะแนน =Σร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านจำนวนด้านทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม |  | มิถุนายน | กรกฎาคม |  | สิงหาคม |  | กันยายน |  |
|  |  | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 65 2 = ร้อยละ 70 3 = ร้อยละ 75 4 = ร้อยละ 80 5 = ร้อยละ 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 |  |  | ปี 2557 |  |  | ปี 2558 |  |  |  |  |
|  |  | ร้อยละ 91.20 |  |  | ร้อยละ 81.07 |  |  | ร้อยละ 79.42 |  |  |  |  |
| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KPI Code |  | กพก-12 |

| ชื่อตัวชี้วัดชป28 | : | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับกรม 2. ระดับสำนัก/กอง |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | คะแนน |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | 1. ระดับกรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม (KMA) หมวด 1-7 2. ระดับสำนัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-7) |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = 1.00-1.50 2 = 1.51-2.00 3 = 2.01-2.50 4 = 2.51-3.00 5 = 3.01-5.00 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ระดับ 1 | ระดับ 2.38 | ระดับ 4 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายปี |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล ทีมงานจัดการความรู้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง วิธีการเก็บข้อมูล ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ทีมงานจัดการความรู้กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| KPI Code | กพก-13 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน) |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | ร้อยละ |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | (ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100 |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเดือน |  |  |  |  |  |  |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = ร้อยละ 80 2 = ร้อยละ 85 3 = ร้อยละ 90 4 = ร้อยละ 95 5 = ร้อยละ 100 |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ร้อยละ 90.25 | 4.54 คะแนน ร้อยละ 99.89 | 4.84 คะแนน ร้อยละ 99.22 |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | โดยกองแผนงานทุก 6 เดือน |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม / ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลในระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของทุกโครงการ |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

| KPI Code | กพก-14 |
| --- | --- |

| ชื่อตัวชี้วัด | : | คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กองตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด |
| --- | --- | --- |
| ความหมายของตัวชี้วัด | : | คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะการมการกำหนด รายละเอียดการดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและไม่ข้ามขั้นตอน |
| กลุ่มตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามหน้าที่ ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| ประเภทตัวชี้วัด | : | ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| เป้าหมาย | : | ระดับ 5 คะแนน |
| หน่วยวัด | : | คะแนน |
| น้ำหนักตัวชี้วัด | : | ร้อยละ 5 |
| ผู้ครองตัวชี้วัด | : | ผู้ปฏิบัติงาน |

| สูตรในการคำนวณ | : | เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดการดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและไม่ข้ามขั้นตอน |
| --- | --- | --- |

| เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ) | : | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไม่มี |  |  |  |  |  |  |

| เกณฑ์การให้คะแนน | : | 1 = 10 คะแนน 2 = 30 คะแนน 3 = 50 คะแนน 4 = 70 คะแนน 5 = 100 คะแนน |
| --- | --- | --- |

| ข้อมูลพื้นฐาน | : | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 คะแนน | 5 คะแนน | 5 คะแนน |

| ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน | : | รายปี |
| --- | --- | --- |

| แหล่งข้อมูล/ วิธีการเก็บข้อมูล | : | แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และหน่วยงานใต้สังกัด วิธีการเก็บข้อมูล ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด |
| --- | --- | --- |

| ผู้กำกับตัวชี้วัด | : | 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 2. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 3. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 4. ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| --- | --- | --- |

| ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | : | ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง โทร. ภายใน 2913 |
| --- | --- | --- |

การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| ระดับคะแนน | รายละเอียดการดำเนินการ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. โครงสร้างเว็บไซต์ 1.1 มีเว็บไซต์สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ ( 1 คะแนน ) 1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย (1) หน้าหลัก ( 1 คะแนน ) (2) เกี่ยวกับองค์กรประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ( 2 คะแนน ) - โครงสร้างหน่วยงาน - หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ - ยุทธศาสตร์ ของ สำนัก/กอง (3) คำรับรองการปฏิบัติราชการประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ( 2 คะแนน ) - คำรับรองการปฏิบัติราชการ - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง (4) ติดต่อเราประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ( 2 คะแนน ) - ที่ตั้งหน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) ( 1 คะแนน ) 1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ ( 1 คะแนน ) | 10 |
| 2 (1+2) | 2. การออกแบบเว็บไซต์ 2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน ( 5 คะแนน ) 2.2 มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสมกับหน่วยงานราชการ สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง ( 5 คะแนน ) 2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ( 5 คะแนน ) 2.4 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสำคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป ( 5 คะแนน ) | 20 |
| 3 (1+2+3) | 3. การเชื่อมโยง (Link) 3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/โครงการภายใต้สังกัด กรมชลประทาน ( 4 คะแนน ) 3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน ( 4 คะแนน ) 3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม ( 4 คะแนน) 3.4 มีข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ( 4 คะแนน ) 3.5 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ ( 4 คะแนน ) | 20 |
| 4 (1+2+3+4) | 4. การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ 4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ตามความเหมาะสม ( 5 คะแนน ) 4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ( 5 คะแนน ) 4.3 มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม (5 คะแนน ) 4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงานของตน เช่น Facebook หรือ Fan page หรืออื่นๆ ( 5 คะแนน ) | 20 |
| 5 (1+2+3+ 4+5) | 5. การ Update และการแสดงผลข้อมูล 5.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และแสดง วันที่มีการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ( 10 คะแนน ) 5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน(Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่ ( 10 คะแนน ) 5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( 10 คะแนน ) | 30 |
|  | รวม | 100 |